# 医院计费系统升级计划说明

面向业务方 | 编制日期：2026年7月10日

# 一、项目背景

医院计费系统用于处理各医院灭菌发货表的对账与计费校正。随着合作医院增多、产品种类和计费规则日益复杂，原先分散在系统各处的客户信息、产品规则难以统一维护，也存在「界面显示与实际计费不一致」的风险。

本次升级的核心方向是：把客户、产品、计费规则集中管理，让业务人员可在界面上维护，减少依赖技术人员改代码。

# 二、本次升级目标

建立统一的客户（医院）档案，支持别名识别与折扣设置

建立产品分类与产品目录，按业务类型区分不同计费方式

为产品配置结构化匹配与计价规则，逐步替代原先隐式、分散的规则

优化系统菜单与操作入口，主数据管理更清晰

提升系统部署便捷性与运行稳定性，保障数据安全持久

预计完成时间：2026年7月13日 晚上 10:00 前

# 三、升级功能清单

| 序号 | 功能模块 | 业务说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客户（医院）信息管理 | 统一维护各合作医院的基本资料；支持维护医院别名（如发货表中简称、括号写法不同），便于系统自动识别；可设置客户级折扣系数及封顶等特殊计费策略 |
| 2 | 产品分类管理 | 按小件、敷料、高温纸塑、低温纸塑等业务类型划分产品分类；支持新增、删除分类；分类决定后续采用何种计价方式 |
| 3 | 产品管理 | 维护产品名称、关键词及匹配规则；支持「精确名称」「包含关键词」等多种识别方式；可预览某包名是否能正确匹配到对应产品 |
| 4 | 系统界面优化 | 新增「主数据」菜单，集中入口：客户管理、产品分类、产品管理；与对账作业区分，查找功能更直观 |
| 5 | 部署与稳定性 | 系统部署流程简化，升级更顺畅；业务数据持久保存，重启后数据不丢失；运行环境更稳定可靠 |

# 四、升级后您能获得什么

客户资料一处维护：新增或修改医院别名、折扣，无需再口头告知技术人员改系统

产品规则可见可改：常见产品（如洁牙机尖、克氏针、空心钉等）可在界面查看和维护匹配规则

减少计费偏差：界面展示的规则与后台实际使用的规则逐步对齐，降低「看着是一套、算出来是另一套」的风险

上手更快：主数据与对账作业分开展示，新同事也能快速找到对应功能

运维更省心：系统升级、日常重启对业务数据影响更小

# 五、分阶段说明

## 已完成（近期迭代）

客户管理：已导入约 18 家合作医院种子数据，支持增删改、别名与折扣维护

产品分类：已建立业务分类体系，支持分类的新增与删除

产品管理：已支持结构化匹配规则配置与匹配预览

界面：「主数据」菜单及上述三个管理页面已上线

部署：部署流程与数据持久化能力已改进

## 本次交付（截至 7 月 13 日 22:00）

上述功能在正式/验收环境中可用、稳定运行

种子数据完整，界面操作流畅，满足日常主数据维护需求

部署与稳定性改进落地，可正常完成系统升级

## 后续规划（简要）

计费规则全面配置化：将目前仍写在系统内部的特殊计价规则（固定单价、小件折算、加收费用等）全部迁移到可配置界面，实现「所见即所算」

对账流程对接新主数据：上传发货表时自动识别对应客户，对账结果与客户档案、产品规则完整关联

# 六、交付与验收说明

升级完成后，建议按以下步骤确认：

登录系统，在左侧菜单找到「主数据」，确认可见「客户管理」「产品分类」「产品管理」三个入口

客户管理：查看合作医院列表（约 18 家），尝试新增或编辑一条客户信息及别名

产品分类：查看现有分类，尝试新增一个空分类或删除无产品的分类

产品管理：打开已有产品（如洁牙机尖），使用「匹配预览」输入发货表中的包名，确认能正确识别

对账作业：确认原有发货表上传、账单导出等功能仍可正常使用，不受本次升级影响

稳定性：确认系统重启后客户、产品等数据仍然存在

以上步骤均可正常完成，即视为本次升级验收通过。如有疑问或发现与预期不符之处，请及时反馈，我们将在后续迭代中跟进处理。

# 七、联系方式与说明

本次升级不改变现有发货表上传、账单导出、历史记录查看等核心对账流程的使用方式

计费规则的全面迁移属于后续阶段，过渡期内部分特殊规则仍由系统内置逻辑保障，不影响日常对账

验收过程中如需演示或培训，可另行安排

文档版本：v1.0 | 2026-07-10